
附件2：

城市园林绿化养护管理考核具体问题及整改清单

一、夷陵区

（一）月度集中考核主要问题

部分道路绿化带内有砖块、建筑垃圾等杂物，如锦江大道（“馋嘴儿”前）、宜兴路（“谭家榜社区党员群众服务中心”对面）、夷兴大道（“神墨教育”前）等道路绿化带内砖块、建筑垃圾等杂物未及时清理。

（二）日常巡查考核主要问题

林苑绿地内有砖块等建筑垃圾。

（三）具体问题整改清单

	序号
	考核方式
	具体问题
	整改要求
	照片编号
	整改时限

	1
	月度集中考核
	发展大道（“恒大绿洲”路段）绿化带内植物缺株
	补植
	YL01-02
	2016年

4月15日前

	2
	
	发展大道（“东方广场”前路段）绿化带内植物缺株
	补植
	YL03
	

	3
	
	锦江大道（“馋嘴儿”前）绿化带内放置杂物
	清理
	YL04
	

	4
	
	锦江大道（“双虹海洋水族馆”前）绿化带内有砖块，少量灌木缺失
	清理并补植
	YL05
	

	5
	
	宜兴路（“谭家榜社区党员群众服务中心”对面）绿化带内有水泥石块
	清理
	YL06
	

	6
	
	宜兴路（“刘氏商行”前）行道树上牵绳挂物
	清除，加强巡查
	YL07
	

	7
	
	夷兴大道（“元尊足道”对面）绿化带内局部灌木缺失
	补植
	YL08
	

	8
	
	夷兴大道（“华宇建设”对面）绿化带转角处黄土裸露
	补植
	YL09
	

	序号
	考核方式
	具体问题
	整改要求
	照片编号
	整改时限

	9
	月度集中考核
	夷兴大道（“神墨教育”前）绿化带内有杂物、建筑垃圾
	清除
	YL10
	

	10
	
	东方

广场
	花坛砌砖损坏
	修复
	YL11
	2016年

4月15日前

	
	
	
	部分灯具损坏
	修复
	YL12-14
	

	
	
	
	果壳垃圾清扫不及时
	加强保洁
	YL15
	

	
	
	神仙湾公园
	有晾晒现象
	加强管理
	YL16
	

	
	
	
	1处草坪灯损坏
	修复
	YL17
	

	
	
	
	草坪内有踩踏便道
	补植
	YL18
	

	11
	日常巡查考核
	林苑绿地内有砖块等建筑垃圾
	清除
	YL19
	

	12
	
	平云二路与夷兴大道路口处绿化带内铁树倒伏
	扶正
	YL20
	

	13
	
	罗河路绿化带内部分灌木枯萎
	加强管养
	YL21-22
	


二、西陵区

（一）月度集中考核主要问题

部分道路绿化带内有人为造成的损绿现象，如隆康路行道树上有牵绳挂物、体育场路街边绿地内树木树枝被人为折断、夷陵大道（“阿兰用品商行”前）绿化带内有踩踏便道等问题。

（二）日常巡查考核主要问题

环城东路（“时代广场”对面路段）绿化带内局部灌木缺失。
（三）具体问题整改清单

	序号
	考核方式
	具体问题
	整改要求
	照片编号
	整改时限

	1
	月度

集中

考核
	隆康路行道树上有牵绳挂物现象
	加强巡查
	XL01-02
	2016年
4月15日前

	2
	
	隆康路（“晶格”店铺前）绿化带内有建筑垃圾
	清除
	XL03
	

	3
	
	体育场路街边绿地内树木树枝被人为折断
	加强巡查
	XL04
	

	4
	
	体育场路（“枝江烧鸡公”前）绿化带内局部红檵木缺失
	补植
	XL05
	

	5
	
	夷陵大道（“阿兰用品商行”前）绿化带内有踩踏便道
	补植
	XL06
	

	6
	
	夷陵大道（“万和电器”前）1处行道树缺株
	补植
	XL07
	

	7
	
	沿江大道（灯杆149号路段）绿化带内小叶女贞有叶甲危害
	加强防治
	XL08-09
	

	8
	
	沿江大道（灯杆151号路段）绿化带内局部灌木缺失
	补植
	XL10
	

	序号
	考核方式
	具体问题
	整改要求
	照片编号
	整改时限

	9
	月度

集中

考核
	沿江大道（灯杆155号路段）绿化带内局部灌木缺失
	补植
	XL11
	2016年
4月15日前

	10
	
	西坝

公园
	1处花坛贴砖破损
	修复
	XL12
	

	
	
	
	绿地内有水泥石块
	清除
	XL13
	

	
	
	
	绿地内有动物粪便
	加强保洁
	XL14
	

	11
	日常

巡查

考核
	夷陵广场1处花坛贴砖损坏
	修复
	XL15
	

	12
	
	环城东路（“时代广场”对面）绿化带内局部灌木缺失
	补植
	XL16
	

	13
	
	环城东路（“北山便利”店前）绿化带内灌木踩踏缺失
	补植
	XL17
	


三、伍家岗区
（一）月度集中考核主要问题
部分道路绿化带内植物缺失，如城东大道（铁路桥下）街边绿地内局部黄土裸露以及红檵木色块缺株；柏临河路（“金五一建材城”站牌旁）绿化带内局部黄土裸露、1处行道树缺株等问题。

（二）日常巡查考核主要问题

桔城路（“川鲁小厨”前）绿化带内草坪黄土裸露。
（三）具体问题整改清单

	序号
	考核

方式
	具体问题
	整改要求
	照片编号
	整改时限

	1
	月度

集中

考核
	城东大道（铁路桥下）街边绿地内局部黄土裸露
	补植
	WJ01
	2016年
4月15日前

	2
	
	城东大道（铁路桥下）街边绿地内红檵木色块缺株
	补植
	WJ02
	

	3
	
	城东大道（铁路桥下）街边绿地内樟树生长不良、有枯枝
	加强管养，修剪枯枝
	WJ03-04
	

	4
	
	中南路（灯杆52号路段）街边绿地内园林垃圾清理不及时、绿地内堆放杂物
	清理
	WJ05-06
	

	5
	
	中南路（灯杆52号路段）街边绿地内1处樟树生长不良
	加强管养或更换
	WJ07
	

	6
	
	夷陵大道（“万达广场”前路段）绿化带内有建筑垃圾、杂物
	清除
	WJ08-10
	

	7
	
	柏临河路（“金五一建材城”站牌旁）绿化带内局部黄土裸露
	补植
	WJ11
	

	8
	
	柏临河路（“金五一建材城”站牌路段）绿化带法国冬青有蚜虫危害
	加强防治
	WJ12
	

	9
	
	柏临河路（“冶金图文广告”前）1处行道树缺株
	补植
	WJ13
	

	序号
	考核

方式
	具体问题
	整改要求
	照片编号
	整改时限

	10
	月度

集中

考核
	合益园
	绿地内有踩踏便道
	补植
	WJ14
	2016年
4月15日前

	
	
	
	1处水井盖缺失
	修复
	WJ15
	

	
	
	
	标牌、展牌上有乱贴现象
	清理
	WJ16-17
	

	
	
	
	绿地内白漂清扫不及时
	加强保洁
	WJ18
	

	11
	日常

巡查考核
	桥头公园绿地内有踩踏便道
	补植
	WJ19
	

	12
	
	桔城路（“川鲁小厨”前）绿化带内草坪黄土裸露
	补植
	WJ20
	

	13
	
	城东大道（“依山郡售展中心”前）绿化带内有建筑垃圾
	清除
	WJ21
	


四、点军区

（一）月度集中考核主要问题

翻坝连接线点军林绿地内杂草杂物、树木枯枝等日常清理不及时；五龙大道绿化带有不同程度的缺失问题。
（二）日常巡查考核主要问题

江南大道（灯杆80号路段）绿化带内有踩踏便道。

（三）具体问题整改清单
	序号
	考核

方式
	具体问题
	整改要求
	照片编号
	整改时限

	1
	月度

集中

考核
	翻坝连接线点军林绿地内有明显阔叶杂草
	清除
	DJ01-02
	2016年

4月15日前

	2
	
	翻坝连接线点军林绿地内有建筑垃圾
	清除
	DJ03
	

	3
	
	翻坝连接线点军林绿地内红叶石楠缺株
	补植
	DJ04
	

	4
	
	翻坝连接线点军林绿地内柳树生长不良有枯枝
	加强管养，修剪枯枝
	DJ05-06
	

	5
	
	五龙大道（灯杆80号路段对面安置房工地）1株枯死行道树樟树
	清理并补植
	DJ07
	

	6
	
	五龙大道（灯杆80号路段）行道树树池内有明显杂草、部分灌木枯萎
	清除，加强管养
	DJ08-09
	

	7
	
	五龙大道（灯杆82号路段）绿化带内有焚烧现象
	加强巡查
	DJ10
	

	8
	
	五龙大道（灯杆82号路段）绿化带内红檵木缺株
	补植
	DJ11-12
	

	9
	
	五龙大道（灯杆82号路段）绿化带内黄土裸露
	补植
	DJ13
	

	序号
	考核

方式
	具体问题
	整改要求
	照片编号
	整改时限

	10
	月度

集中

考核
	朱市街小游园
	广场地面落叶、沙砾清扫不及时
	加强保洁
	DJ14-15
	2016年

4月15日前

	
	
	
	1处樟树萌蘖枝未修剪
	修剪
	DJ16
	

	
	
	
	绿地内有明显阔叶杂草
	清除
	DJ17
	

	
	
	
	绿地内局部灌木缺失
	补植
	DJ17-18
	

	11
	日常

巡查

考核
	江南大道小游园局部灌木踩踏缺失
	补植
	DJ19
	

	12
	
	江南大道（灯杆80号路段）绿化带内有踩踏便道
	补植
	DJ20
	


五、猇亭区

（一）月度集中考核主要问题

部分道路绿化带内有砖块、建筑垃圾等杂物，如桃子冲路（“国家电网”前）绿地内有堆积土包、建筑垃圾；猇亭大道（灯杆R430号路段）绿化带内有建筑垃圾。

（二）日常巡查考核主要问题

猇亭大道（灯杆266号）绿化带内黄土裸露。

（三）具体问题整改清单
	序号
	考核

方式
	具体问题
	整改要求
	照片编号
	整改时限

	1
	月度

集中

考核
	金猇路（“中国人寿保险公司”前路段）绿化带内1处枯死树桩
	清除
	XT01
	2016年
4月15日前

	2
	
	金猇路（“辣子鱼馆”前）绿化带内部分灌木枯萎
	加强管养
	XT02
	

	3
	
	临江大道（灯杆69号路段）街边绿地内局部洒金珊瑚缺株
	补植
	XT03
	

	4
	
	临江大道（灯杆69号路段）街边绿地内有踩踏便道，停靠自行车
	补植，加强巡查
	XT04-05
	

	5
	
	桃子冲路（灯杆23号对面）1株行道树生长不良
	加强管养
	XT06
	

	6
	
	桃子冲路（“国家电网”前）绿地内有堆积土包、建筑垃圾
	清除
	XT07-08
	

	7
	
	猇亭大道（灯杆R430号路段）绿化带内有建筑垃圾
	清除
	XT09
	

	8
	
	猇亭大道（灯杆R430号路段）绿化带内局部灌木缺失
	补植
	XT10
	

	序号
	考核

方式
	具体问题
	整改要求
	照片编号
	整改时限

	9
	月度

集中

考核
	南玻街边游园
	绿地内有明显阔叶杂草
	清除
	XT11
	2016年

4月15日前

	
	
	
	绿地内有垃圾
	清除
	XT12
	

	10
	日常

巡查

考核
	六泉湖市民活动中心1处灯杆上贴有小广告
	清除
	XT13
	

	11
	
	横四路（灯杆5号路段）街边绿地内紫鸭趾草有明显枯叶
	清理枯叶
	XT14
	

	12
	
	先锋路（灯杆42号路段）绿化带转角被车辆碾压，黄土裸露
	补植
	XT15
	


    六、高新区
（一）月度集中考核主要问题

部分道路绿化带内植物缺失，如城东大道（“夷陵中学”前）绿化带转角处局部灌木缺失、发展大道（“海关公关站”旁）绿化带内局部灌木缺失、北海路（“长江钢琴厂”前路段）绿化带内踩踏便道。
（二）日常巡查考核主要问题

大连路与北海路路口边1处行道树倾斜

（三）具体问题整改清单

	序号
	考核

方式
	具体问题
	整改要求
	照片编号
	整改时限

	1
	月度

集中

考核
	城东大道（“湖北三峡职业技术学院”对面）绿化带内有少量枯死红檵木
	更换
	GX01
	2016年
4月15日前

	2
	
	城东大道（“湖北三峡职业技术学院”对面）绿化带内有踩踏便道
	补植
	GX02
	

	3
	
	城东大道（“夷陵中学”前）绿化带转角处局部灌木缺失，草坪踩踏裸露
	补植
	GX03-04
	

	4
	
	发展大道（“全友家居”前）绿化带转角处植物局部踩踏缺失
	补植
	GX05
	

	5
	
	发展大道（“海关公关站”旁）绿化带内局部灌木缺失
	补植
	GX06
	

	6
	
	北海路（“长江钢琴厂”前）1株行道树上缠绕挂绳
	清除
	GX07
	

	7
	
	北海路（“长江钢琴厂”前）绿地内有明显阔叶杂草
	清除
	GX08
	

	序号
	考核

方式
	具体问题
	整改要求
	照片编号
	整改时限

	8
	月度

集中
考核
	北海路（“长江钢琴厂”前路段）绿化带内踩踏便道
	补植
	GX09-10
	2016年

4月15日前

	9
	
	高速匝道
	加拿利海藻树下园林垃圾清理不及时
	清除
	GX11
	

	
	
	
	1处枯死树桩
	清除
	GX12
	

	10
	日常

巡查

考核
	楠苑游园白漂等垃圾清扫不及时
	加强保洁
	GX13-14
	

	11
	
	大连路（“楠苑游园”旁绿化带内十大功劳有白粉病危害
	加强防治
	GX15
	

	12
	
	大连路与北海路路口边1处行道树倾斜
	扶正
	GX16
	


七、葛洲坝
（一）月度集中考核主要问题

部分道路绿地内日常保洁、巡查管理不到位，如夷陵路（灯杆33号路段）街边绿地内廊柱上印有小广告、建设路与桥头路交汇处街边绿地内设施上有乱涂画现象；沿江大道、建设路桥头路交汇处街边绿地内有焚烧现象。

（二）日常巡查考核主要问题

葛洲坝公园内1处下水道漏水盖板损坏。
（三）具体问题整改清单
	序号
	考核

方式
	具体问题
	整改要求
	照片编号
	整改时限

	1
	月度

集中

考核
	夷陵路（灯杆33号路段）街边绿地内局部踩踏缺失
	补植
	GZ01
	2016年

4月15日前

	2
	
	夷陵路（灯杆33号路段）街边绿地内廊柱上印有小广告
	清除
	GZ02
	

	3
	
	夷陵路（灯杆33号路段）街边绿地内有损坏设施
	修复
	GZ03
	

	4
	
	夷陵路（“乐享教育”前）行道树上挂物
	加强巡查
	GZ04
	

	5
	
	建设路与桥头路交汇处街边绿地内设施上有乱涂画现象
	清除
	GZ05
	

	6
	
	建设路与桥头路交汇处街边绿地内局部灌木缺失
	补植
	GZ06
	

	7
	
	建设路与桥头路交汇处街边绿地内有焚烧痕迹
	加强巡查
	GZ07
	

	8
	
	沿江大道（灯杆13号路段）绿地内有焚烧痕迹
	加强巡查
	GZ08
	

	序号
	考核

方式
	具体问题
	整改要求
	照片编号
	整改时限

	9
	月度

集中

考核
	沿江大道（灯杆13号路段）1株灌木生长不良
	加强管养
	GZ09
	2016年

4月15日前

	10
	
	沿江大道（灯杆13号路段）绿地内有1株枯死灌木
	清理并补植
	GZ10
	

	11
	
	锦绣天下广场
	绿地内有牵绳挂物、晾晒现象
	加强巡查
	GZ11-12
	

	
	
	
	白漂清扫不及时
	加强保洁
	GZ13-14
	

	
	
	
	绿地内小叶女贞有叶甲危害
	加强防治
	GZ15
	

	12
	日常

巡查考核
	葛洲坝公园内1处下水道漏水盖板损坏
	修复
	GZ16
	

	13
	
	夷陵大道（“东湖海鲜市场”对面路段）行道树树池堆放垃圾
	清理
	GZ17
	


八、滨江公园具体问题整改清单

	序号
	具体问题
	整改要求
	照片编号
	整改时限

	月度集中考核

	1
	腊梅园景区1株樟树上有明显枯枝
	修剪
	BJ01
	2016年

4月15日前

	2
	腊梅园景区灌木内有明显杂草
	清除
	BJ02
	

	3
	腊梅园景区部分地砖损坏
	修复
	BJ03
	

	4
	和平公园绿地内有砖块
	清除
	BJ04
	

	5
	和平公园补植草坪被踩踏
	补植
	BJ05
	

	日常巡查考核

	6
	万达段景区内1处枯竹
	清理
	BJ06
	2016年

4月15日前


九、儿童公园具体问题整改清单
	序号
	具体问题
	整改要求
	照片编号
	整改时限

	月度集中考核

	1
	中心景区树上有牵绳现象
	加强巡查
	ET01
	2016年

4月15日前

	2
	中心景区有堆放杂物现象
	清理
	ET02-03
	

	3
	中心景区白漂清扫不及时
	加强保洁
	ET04-05
	

	日常巡查考核

	4
	中心景区局部水域有飘浮垃圾
	清除
	ET06
	2016年

4月15日前


十、运河公园具体问题整改清单
	序号
	具体问题
	整改要求
	照片编号
	整改时限

	月度集中考核

	1
	长春藤花坛内有明显杂草
	清除
	YH01
	2016年

4月15日前

	2
	局部绿地内主要配置植物—日本鸢尾稀疏、其它杂生植物较多，影响观赏效果
	补植主要植物，清理其它杂生植物
	YH02
	

	3
	绿地内有砖块
	清理
	YH03
	

	日常巡查考核

	4
	“恒大帝景”对面入口绿地内有放置清扫工具
	规范管理
	YH04
	2016年

4月15日前


